IDEOVÝ ZÁMER

Manažérsky výstup I-01

podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z.

verzia 1.1

Pre rýchlejšiu prípravu projektu a vyššiu spokojnosť používateľov.

Identifikácia projektu

| Názov: | Zabezpečenie výpočtovej techniky na lokalitách v rámci celej SR |
| --- | --- |
| Realizátor: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Kontaktná osoba: | Stanislava Madlušková (stanislava.madluskova@minv.sk) - projektový manažér |
| Dátum: |  |
| Predpokladaný začiatok: | QX 202Y |
| Dátum schválenia projektovou komisiou: | Dátum schválenia projektovou komisiou, resp. vedením organizácie (ak relevantné) |

# POPIS PROJEKTU

## Stručný popis východiskovej situácie

Rozvoj efektívnej verejnej správy je jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027. Predmetom projektu je nákup nového koncového IKT vybavenia (najmä stolné počítače, prenosné počítače a monitory) pre jednotlivé pracoviská MV SR, s cieľom štandardizácie a modernizácie hardvérového a softvérového vybavenia. Z údajov, zozbieraných z jednotlivých útvarov MV SR na konci roka 2024 v rámci analýzy súčasného stavu (pasportizácie) vyplýva, že viac ako 70% aktuálne využívaného IKT vybavenia je staršia ako 5 rokov, vykazuje značnú opotrebovanosť a nepostačuje na efektívne plnenie pracovných úloh.

Z celkového počtu analyzovaných zariadení (45 568), je až 34 870 starších ako 5 rokov. Pri viac ako 12 000 zariadeniach bola navyše identifikovaná obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť. Najhoršia situácia je vykazovaná pri stolových počítačoch (PC), kde až 84% z celkového počtu PC je starších ako 5 rokov.

Chybovosť starších zariadení sa bude časom zvyšovať, čo sa prejaví vo zvýšenej nespoľahlivosti a zníženej funkčnosti daných zariadení. Uvedený stav môže spôsobiť zníženie efektivity práce a v niektorých prípadoch dokonca obmedzenie plnohodnotného výkonu úloh jednotlivých zamestnancov. Zastaralé zariadenia taktiež neumožňujú používanie najnovších aplikácií a nástrojov, potrebných na zabezpečenie plnenia agendy jednotlivých útvarov (napr. Fabasoft 2.0), a preto je nevyhnutná ich obmena. Zastaralá technika navyše predstavuje veľké bezpečnostné riziko, z dôvodu nemožnosti aktualizácie zastaraného operačného systému, nekompatibilita s niektorým SW vybavením  a s tým spojené možné riziko šírenia vírusov v rámci siete a jednotlivých pracovných staníc.

## Situácia po realizácii projektu

Po realizácii pasportizácie IKT vybavenia v rezorte MV SR bude pripravená komplexná stratégia vybavenia jednotlivých pracovísk, ktorá bude viesť k štandardizácii hardvérového a softvérového vybavenia pracovísk. Problémy vyplývajúce z technologicky a morálne zastaranej IKT infraštruktúry sa prejavujú v nespoľahlivosti funkčnosti daných zariadení a znížení efektivity pracovníkov.

Nákup nového IKT vybavenia bude mať za následok výraznú optimalizáciu a šetrenie nie len prevádzkových prostriedkov rezortu MV SR a modernizáciu hardvérového vybavenia jednotlivých pracovísk. Novší, rýchlejší a výkonnejší hardvér tiež zvýši efektivitu pracovníkov, čím sa zabezpečia kvalitnejšie a transparentnejšie služby pre občana a zvýši sa jeho spokojnosť s poskytovanými službami. Obnova IKT vybavenia takisto prispeje k zvýšeniu bezpečnosti IT zariadení.

## úprava procesov

Z povahy projektu, t.j. obnova IKT vybavenia rezortu, nedochádza k zmene existujúcich, ani vytvoreniu nových biznis procesov.

# Používatelia riešenia

Projekt obnovy IKT vybavenia sa týka zamestnancov na nasledovných útvaroch MV SR:

  - Kancelária ministra vnútra SR

  - Prezídium policajného zboru

  - Múzeum polície SR

  - Národné personalizačné centrum

  - Prezídium policajného zboru odbor výcviku (stredisko špeciálnej prípravy)

  - Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR

  - Vnútorný audit MV SR

  - Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR

  - Sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR

  - Hudba MV SR

  - Sekcia ekonomiky MV SR

  - Centrum podpory Bratislava

  - Centrum podpory Banská Bystrica

  - Centrum podpory Košice

  - Centrum podpory Nitra

  - Centrum podpory Prešov

  - Centrum podpory Trenčín

  - Centrum podpory Trnava

  - Centrum podpory Žilina

  - Ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča

  - Sekcia legislatívy a právnych služieb MV SR

  - Sekcia verejného obstarávania MV SR

  - Slovenský národný archív

  - Sekcia financovania a rozpočtu MV SR

  - Archív MV SR Levoča

  - Stredisko personálnej registratúry MV SR

  - Letecký útvar MV SR

  - Kancelária II. štátneho tajomníka MV SR

  - Sekcia verejnej správy MV SR

  - Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR

  - Štátny archív v Banskej Bystrici

  - Štátny archív v Bratislave

  - Štátny archív v Košiciach

  - Štátny archív v Nitre

  - Štátny archív v Prešove

  - Štátny archív v Trenčíne

  - Štátny archív v Trnave

  - Štátny archív v Žiline

  - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

  - Sekcia krízového riadenia MV SR

  - Centrum bezpečnostných činností MV SR

  - Inštitút správnych a bezpečnostných analýz MV SR

  - Kancelária I. štátnej tajomníčky MV SR

  - Prezídium hasičského a záchranného zboru

  - Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave

  - Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

  - Výcvikové centrum hasičského a záchranného zboru Lešť

  - Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Hummennom

  - Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Malackách

  - Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Žiline

  - Migračný úrad MV SR

  - Odbor azylových zariadení

  - Odbor prevencie a kriminality MV SR

  - Centrum vzdelávania a psychológie MV SR

  - Vikariát ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR MV SR

  - Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

  - Stredná odborná škola policajného zboru Bratislava

  - Stredná odborná škola policajného zboru Košice

  - Stredná odborná škola policajného zboru Pezinok

  - Úrad inšpekčnej služby

  - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

# prínosy

Realizácia projektu prináša viaceré benefity, a to najmä:

- optimalizáciu a šetrenie investičných a prevádzkových nákladov rezortu MV SR prostredníctvom výmeny zastaralého vybavenia, ktoré zakladá zvýšené nároky na údržbu a opravy;

- štandardizáciu hardvérového a softvérového vybavenia jednotlivých pracovísk;

- šetrenie času a zefektívnenie práce úradníkov používaním novšieho, rýchlejšieho a výkonnejšieho hardvéru a tým umožnenie využívania moderných pracovných nástrojov a software-ov;

- zvýšenie úrovne bezpečnosti IT prostredia (nový hardvér umožní inštaláciu najnovších softvérov a ich bezpečnostných aktualizácii);

- zvýšenie kvality poskytovaných služieb občanom zo strany zamestnancov dotknutých útvarov MV SR.