**Zápis zo stretnutia K9.4 Lepšie údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet/názov stretnutia:** | Stretnutie pracovnej skupiny K9.4 Lepšie údaje |
| **Dátum a čas:** | 12.6.2018 |
| **Miesto:** |  |

**Účastníci:**

|  |  |
| --- | --- |
| Účastníci: | Prítomný:  Neprítomný: |

| **Číslo** | **Text** |
| --- | --- |
| 01 | = odpocet plnenia uloh Open Data  kde sa sleduje: - odpocet uloh OGP - odpocet uloh z NKIVS - odpocet uloh zo "Strategie ..." NASES   == odpocet uloh OGP  robi sa aj report plnenia uloh voci centrale OGP  vo vseobecnosti: - nie je vzdy jasne co treba robit - casto tie ulohy su len minimalna priorita - casto koncia iba na IT oddeleniach, ktore su nezaplatene a pretazene - nehrozi postih => casto sa plni len formalne resp. vobec  - velka variabilita od rezortu k rezortu - chybaju o.i. aj ludske zdroje, ktore by ulohy "drajvovali"  USV ROS uz rezorty obehava, NASES bude rezorty obehavat v druhej polovici roka  uloha c. 1: splnena - len kratky material odvolavajuci sa na zahranicne studie - bolo chcene viac => K9.4 sa pokusi vytvorit lepsiu analyzu, pouzitelnu aj v CBA buducich projektov a ako dolozku vplyvov noveho zakona o udajoch - o.i. je poriadna analyza potrebna pre pripady, kedy treba dofinancovat organizacie, ktore teraz data predavaju  uloha c. 2: - v plneni, po termine - USV ROS o.i. tlaci na dodrziavanie participacie - k zakonu bude specialna pracovna skupina (vid aj nizsie)  uloha c. 3: - splnena - bolo skolenie, 41 ucastnikov - bude sa (podla planu) opakovat - v NASES je to v scope ich buduceho EVS projektu  uloha c. 4: - splnena - pokulhava samosprava  odporucanie c. 1: - stav neznamy - existuje nejaky draft z DCOM, chyba koncovka, t.j.: - konsenzus o standarde aj s nie-DCOM obcami - vypublikovanie, na zaciatok ako vzor/odporucanie - ... - nadalej sa chceme pridrzat ceskeho vzoru  uloha c. 5: - splnene  odporucanie c. 2: - zatial nesplnene  pre nedostatok casu sa niektore ulohy preskocili  uloha c. 8: - splnene - z predchadzajuceho planu boli zatial zverejnene 2 datasety z 10 - dalsi prieskum bude v marci 2019 - udaje PPA? nieco uz bolo zverejnene 2 tyzdne dozadu, dalsie udaje by mali byt zverejnene o cca 2-3 tyzdne  uloha c. 10: - prave dokoncuju - pri dalsom opakovani by NASES vedel/mohol/chcel dodat aspon ciastkove reporty rovno z data.gov.sk  uloha c. 12: - splnene, ale tazko sa hlada vysledok na slovlex-e (kedze uz to nie je Vynos, ale Opatrenie) - UPPVII zlepsi dostupnost "noveho Vynosu"  uloha c. 19: - splnena, ale bolo chcene viac  uloha c. 22: - splnena - Modul Dotacnych Schem by mal vsetky take data obsahovat, ale: - nie je tam vsetko - to co tam je, nie vzdy je korektne alebo pouzitelne (casto napr. chybaju ICO prijmatelov)  kompletny report je aj na <http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyjadrite-sa-k-hodnoteniu-implementacie-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2017-2019> - mozno teraz pripomienkovat  kedze teda plnenie je nekompletne, do buducna asi bude znizeny pocet OGP uloh s tym, ze ulohy skor preberie Datova kancelaria (UPPVII)  UPPVII by mal veci postrcit "politicky", aby sefovia v organizaciach dane ulohy vnimali ako potrebne a prioritne  Open Data (OD) v SR riesime uz 6 rokov, mnohe ulohy su opakovane (audit, ...), napriek tomu mnohe org. temu stale vnimaju ako "novinku" - OD su uz nejaky ten rok/dva aj prioritou v NKIVS - a vacsina uloh je vcelku zakladna, su dolezita a zaroven vcelku jednoduche a uz v minulosti bolu par krat opakovane (ale ano, treba zlepsit metodologiu - vid nizsie cast k uloham NASES)  "dopytovky na OD": - draft vyzvy uz zverejneny je - finalna vyzva bude zverejnena do par tyzdnov - prve kolo bude vyhodnotene 15.11.2018 - dalsie kola budu, ale lepsie podat projekty cim skor  UPPVII bude vo Vladnom Cloude poskytovat ETL nastroj Talend (ako PaaS), pouzitelny na publikovanie Open Data   == odpocet uloh NKIVS  najdolezitejsia polozka je Datova kancelaria na UPPVII: - meska a brzdi ine ulohy - behom leta naberu ludi (cca 3 full-time) - nasledne sa uz ocakava progres   == odpocet uloh NASES  z casovyxh dovidov sa nepreslo vsetko  najvacsia vyzva: plnenie uloh podriadenymi organizaciami, kedze PO nie su len ministerstva  uloha B.1: metodicky pokyn k Vynosu - podla UPPVII splnene, podla NASES nesplnene - aj to zrejme prispieva k neplneniu dat. inventarov a pod.  uloha B.6: - DanubeHack, 2017/11 - planuje sa aj v 2018, hladaju nove datasety a spoluorganizatorov  uloha B.22 a B.23: - poziadali o odklad, kvoli priprave SU OD 2.0  uloha B.24: - splnena - vid Vynos - riesi sa nejaky podnet od nejakeho ministerstva  uloha B.27: - splnena, vid Vynos - portal splna a vynucuje standard - t.j. kto ma datasety zaznamenane na data.gov.sk, je v sulade  uloha B.28: - plnenie je vyzva - treba upravit systemy -> treba vyuzit napr. dopytove vyzvy UPPVII  ulohy B.18, 19 a 20: - termin plnenia je 30.6. - chyba metodika od UPPVII - je tu prekryv s obdobnymi ulohami OGP, pointou je ziskat presnejsie informacie (presnejsie oproti vystupom z OGP) => problem - NASES chce teda dat dokopy "minimalisticku metodiku" (so sablonou pre tabulku dat. auditu) pre PO, aby sa mohli ulohy pohnut - high level: vystup uloh je dolezity pre vyhodnocovanie dopytu, kedze verejnost nevie co ma chciet ak nevie, z coho moze realisticky vyberat (co je k dispozicii) - plus obdobne/to iste treba spravit kvoli GDPR a neskorsej datovej architekture (UPPVII) - UPPVII: plnenie bude posunute o par mesiacov (cca november) - \*ale\* v septembri planuje NASES obchadzat PO a kontrolovat realne plnenie - hlada sa riesenie ktore bude procesne spravne a zarocen nie len formalne   NASES posle skupine uceleny dokument   = dalsie  rok 2018 by mal znamenat posun od strategie k plneniu  dalsie stretnutie: predbezne 21.6.2018 |

**Zhrnutie úloh:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ** | **Text** | **Termín** | **Zodpovedný** |
| 01 | U |  |  |  |
| 02 | U |  |  |  |

Vypracoval:Peter Hanečák, 12.06.2018

Schválil: Juraj Bárdy, 05.07.2018