**Zápis zo stretnutia K9.4 Lepšie údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet/názov stretnutia:** | Úvodné stretnutie pracovnej skupiny K9.4 Lepšie údaje |
| **Dátum a čas:** | 6.9.2017, o 14:00h |
| **Miesto:** | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zasadačka Londýn, 2p. |

**Účastníci:**

|  |  |
| --- | --- |
| Účastníci: | Prítomný: UPVII:Juraj Bárdy**,**  Neprítomný: |

| **Číslo** | **Text** |
| --- | --- |
| 01 | DFS k eDem/MOD: - zatial NASES nezverejnil - UPPVII pozaduje poskytnutie do K9.4   ocakavane blizke SU: - integracia dat. - nejake dve ministerstva (\*\*\*Juraj, dopln prosim\*\*\*) - soc. p. (\*\*\*Juraj, dobre som pocul?\*\*\*)   na ne maju nadviazat dopytove projekty, ktore zabezpecia zverejnenie udajov (nad ramec toho, co planuje ako "pilot" robit CSRU)   Strategicka Priorita Open Data (SP OD): pridavat komentare, od buduceho utorka 12:00 do piatka potom aj normalne pripomienkovat - nasledne bude v PS hlasovanie o temach   SP OD, kapitola 7. udrzatelnost: - aby bolu zdroje OPVII investovane zmysluplne - studie uskotocnitelnosti projektov by mali popisovat aj udrzatelnost - SP navrhuje sest poziadaviek:   1. hodnota za peniaze        - UPPVII by napr. o.i. aj rad sledoval udaje typu cena zverejnovania per dataset, ... aby sa dali identifikovat priemery, minima, maxima, ...   2. inovacny potencial   3. sulad s cielmi NKIVS a SP OD   4. minimalne prevadzkove naklady: vyuzivanie Open Source, ...        - ake SLA? nejaku "beznu" zadarmo (stiahnutie updatov raz denne, Y dopytov za minutu/hodinu/den, dostupnost 99.9%, ...) a vyssiu za peniaze (dostupnost 99.999%, 100\*Y dopytov, ...); bezna SLA by mala vyhovovat 80% pouzivatelov ktory by generovali 20% zataze (gausova statisticka krivka)        - nemat X API, ale iba jedno na G2G aj Open Data, vzdy ked sa da;        - SU by vzdy mali vyhodnotit alternativy (ci jedno API, ci cwz nejaku centralnu platformu alebo osve, aka presne SLA, ...)   5. automaticke generovanie obsahu datasetov   6. agilne riadenie implementacie: testovanie prototypov, ...        - velky dopad na obstaravanie: dnes sa agilny projekt vlastne neda obstarat (prilis "volny" scope), vzorom by mal byt vystup 18F (USA), uz riesi ina PS na UPPVII        - rychle obstaravanie je dolezite aj pre "cerpanie" OPII, lebo cas bezi a neda sa dva roky len obstaravat - S.D: pridat:   - 7. maximalizovanie pouzitelnosti udajov   - zapojit buducich pouzivatelov uz pri tvorbe     - Q: ak Open Data: ak sa prihlasi hocikto, a ziada hluposti, treba respektovat?       A: mozno zobrat priklad ITMS2014+, kde to robili, agilne a vysledok je dobry - org. dopady: vytvorenie pozicie dat. kuratora (moznost spolupracovat/zdielat s inymi PO), update procesov (aby zverejnovanie bolo sucastou), ...   - napr. soc. p. uz pilotne riesi management dat   - PPP: skolenia? osveta? treba, ale nik nerobi a ani nie je spomenute v dokumentoch     - hlavny kurator z UPPVII by mal drajvovat aj toto (t.j. robit osvetu u PO a skolit novych dat. kuratorov) - a teda mat na to ludi a peniaze => na budget mysliet uz teraz, vykonavianie je X-ty krok po zriadeni pozicii kuratorov     - mozno sa poucit z toho, ako boli zriadovane analyticke jednotky: dlho nic, az sa toho chopil tim Hodnota za peniaze z MF - financne dopady: opriet sa o dolozku vplyvov k akcnemu planu OGP - napr. hackatony by mali tiez pokracovat aj po konci OPVII - evanjelizacia: kedy sa napr. p. Pellegrini pochvali tym, ze mame RegisterUZ (ako druhy po UK, ale s ovela vacsim mnozstvom udajov), prip. dokonca vyskolit o tom napr. Estonsko? volakedy premierka takmer denne spominala CRZ ... - ...   pripomienky k SU Datova integracia (a.k.a. CSRU): vid dokument v SharePoint K9.4, uz su tam pripomienky od ITAS, S.D, ... - dokument samotny: <https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_86> - bude k tomu verejne hearing - problemom pri CSRU boli v minulosti najma siahodlhe diskusie okolo pripajania (casto zamedzili dalsiemu postupu), ITAS ocakava od UPPVII, ze taketo diskusie v buducnosti ulahci - v minulosti sa tiez OVM pripajali, ked chceli; po novom by mal UPPVII povedat, kto (a preco) sa pripajat ma, aby boli splnene strategicke ciele   - tipicky prvotna odpoved bola "nam to zakon neumoznuje" a nasledne sa muselo pracne dokazovat, ze umoznuje - UPPVII: je nutne vyrazne zlacnit pripajanie do CSRU   - to ale vyzaduje nalezite zdroje na podporu a koordinaciu (nadrezortnu)   aktualny stav implementacie OGP uloh, najma Open Data a Open API: - viac/menej podla planu   - meskaju najma pridruzene temy ohladom samospravy     - UPPVII sa snazi vyhnut sa scenaru, kedy by to samosprava vnimala ako nanutene ulohy od stat. spravy - blizky dead-line:   - analyza trhovej hodnoty (mal by robit tim Hodnota za peniaze)   - standardizacia niektorych udajov statnej spravy   - standardy pre Open API   - studia o vyhodach a nevyhodach Open Source, najma z titulu umoznenia zdielania custom SW vyvijaneho pre stat (re-use medzi projektami ci dokonca instituciami, zamedzenie vendor lock-in, ...) ale tiez aj na ukotvenie celkovej temy     - napr. USA a UK uz ma regulacie, ze custom SW uz musi byt Open Source     - MK SR: o.i. je nutne zadefinovat, ktore konkretne licencne vztahy su OK a ktore nie + riesit vztah Open Data a proprietarny SW   - MV: metodika pre ~casove harmonogramy zverejnovania datasetov~? Liska: navrh uz je v PS1 - k uloham bude urobene Trelo, aby sa lahsie sledoval stav   prioritne datasety: - tie iste ako pred dvoma rokmi, vacsina stale nebola zverejnena - UPPVII k tomu navrhuje "status meeting" a vysledky posunut na Radu vlady pre informatizaciu   buduca agenda: Kataster |

**Zhrnutie úloh:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ** | **Text** | **Termín** | **Zodpovedný** |
| 01 | U |  |  |  |
| 02 | U |  |  |  |

Vypracoval:Peter Hanečák, 06.09.2017

Schválil: Juraj Bárdy, 15.09.2017