## Slide 1
Autorizácia odoslaním podania s opätovnou autentifikáciou

## Slide 2
Hlavné ciele:
Umožniť autorizáciu aj cez mobilné zariadenia a tým podporiť aj pripravované životné situácie
Určiť alternatívny spôsob autorizácie, ktorá vo vyhláške o uznaných spôsoboch autorizácie nahradí aktuálny spôsob autorizácie prijatý ako dočasné riešenie do 30.6.2023 - s ohľadom na fakt, že vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie bola prijatá bez termínu jej ukončenia. Na základe pripomienky v MPK nemá vyhláška nastavenú pôvodne uvažovanú platnosť do 30.6.2023. Platnosť certifikátov je však na základe rozhodnutia koordinačnej skupiny nastavená do 30.6.2023 a po tomto dátume teda už nebude možné týmto spôsobom autorizovať. Vzhľadom na to, že vyhláška bude stále platná, je nutné vo vyhláške nastaviť iný spôsob autorizácie - do úvahy pripadajú autorizácia opätovnou autentifikáciou alebo odoslaním podania.
Pre úkony, pri ktorých postačuje autorizácia na úrovni vlastnoručného podpisu odstrániť bariéry v podobe čítačky či zložitého používateľského flow
Ciele

## Slide 3
Q3/22
Slovensko v mobile - mID
Prihlásenie sa mobilom k vybraným službám štátu
Autentifikácia cez eID s NFC
Autentifikácia cez NFC bez použitia čítačky
Autentifikácia na úrovni „VYSOKÁ“
Autorizácia odoslaním podania s opätovným prihlásením
Uznaný spôsob autorizácie
Riešenie pre revokáciu certifikátov
Autorizácia cez eID s NFC
Autorizácia cez NFC občiansky preukaz
Q3/23
Q4/22
Done
In progress
Idea
Remote Signing
Autorizácia na základe vygenerovaných certifikátov uložených na serveri
Timeline pre autentifikáciu a autorizáciu
Q1/23
Q2/22
Q2/23
2024
Q4/23
KEP
KEP

## Slide 4
 | Autorizácia cez eID s NFC - KEP | Autorizácia odoslaním podania s opätovným prihlásením | Remote Signing - KEP
Predpokladaný termín implementácie | Potrebné potvrdiť so SKIT (odhad Q3/2023) | 2.Q.2023 - minimalistický variant (potrebné potvrdiť NASES / Globaltel a s bezpečnosťou) | 2024
Predpokladaný potenciál pre riešenie (# užívateľov) | Postupný nábeh (aktuálne cca 100 000 +30 000 mesačne) | 4 049 696 | 2 806 028
Odhadované náklady na implementáciu (€) | 400 000 (len nákup SDK, potrebné zahrnúť ešte implementačné náklady zo SKIT) | nízke (UPVS) 2 mil. € - prvá fáza (agendové systémy - v závislosti od nutnosti logovania) | 1,5 – 2 mil. €
Dopady implementácie | Nízka | Stredná (v závislosti od zvolenej varianty logovania) | Portály Alternatíva 1: Žiadne (D.Signer) Alternatíva 2: Nízke (integrácia z portálov)
Použiteľnosť riešenia | Všetky služby | Všetky služby okrem podaní, ktoré na základe osobitného predpisu OVM vyžadujú KEP | Všetky služby
Podpora v EÚ (EIDAS) | V súlade s EIDAS | Náš vlastný štandard | V súlade s EIDAS
Jednoduchosť z pohľadu užívateľa | Nie; nutná inštalácia podpisového klienta, nutnosť zadávania KEP PIN, nutnosť fyzického použitia eID | Áno, autorizácia vyžiadaním opätovnej autentifikácie | Áno, jednoduché použitie a užívateľský prívetivý UX
Revokácia certifikátov pre možnosť vyhotovenia podpisu | Nastane, je nutná výmena eID | Nenastane | Nastane, postačuje prevydanie certifikátov na diaľku bez nutnosti výmeny eID
Nutnosť inštalácie SW | Áno, nutná inštalácia podpisového klienta | Nie | Nie bez spätnej kompatibility Áno v prípade využitia existujúcej podpisovej aplikácie D.Signer (spätná kompatibilita s portálmi)
Ďalšie | Podmienené zakúpením SDK a implementáciou do SvM Riziko: nerieši situáciu s vyhláškou o uznaných spôsoboch autorizácie Riziko: nerieši situáciu s revokáciou certifikátov pre možnosť vyhotovenia KEP | potrebné úpravy agendových systémov riziko omeškania dodávky v prípade potreby overovania podania voči nejakému logu (úprava podateľne apod.) závislosť na evidencii vyžadovaného typu autorizácie z Lokátora služieb MUPVS / úprava UPVS (4.Q.2023) | Pre vygenerovanie certifikátov, ako aj funkciu podpisovania je nutné byť autentifikovaný na úrovni „vysoká“ (prístup je ale možný cez autentifikačný prostriedok v rámci EDIW) Riziko: nerieši situáciu s vyhláškou o uznaných spôsoboch autorizácie
Porovnanie jednotlivých spôsobov autorizácie
Notes: Úpravu konštruktora správ budeme robiť 2 krát. Pre súčasné UPVS a po modernizácií. Je potrebná aj úprava lokátora služieb
Autorizácia s eID a AdES-QC – presne dopady budeme vedieť pri analýze dopadov vyhláška

## Slide 5
Hlavné rozdiely oproti súčasnému stavu
Autorizácia odoslaním podania s opätovným prihlásením
Autorizácia aj cez mobilné zariadenia
Autorizácia bez použitia čítačky
Autorizácia bez nutnosti mať pri autorizácii fyzicky eID
Vyriešenie problému s revokáciou certifikátov pre podpis cez KEP
Jednoduchý flow pre používateľa
Rozdiely oproti súčasnému stavu

## Slide 6
Autorizácia odoslaním podania s opätovným prihlásením
Výhody:
Možnosť autorizácie aj pomocou mobilných zariadení
Mitigácia problémov s vypršaním platnosti certifikátov pre KEP na OP
Minimalizácia návštev na oddelení dokladov z dôvodu výmeny OP pri vypršaní platnosti ich certifikácie
Intuitívny user flow
Jednoduché použitie bez nutnosti zložitého inštalovania SW do PC používateľa
Autorizácia bez použitia eID
MUPVS - nový konštruktor správy bude implementovať novú funkčnosť s logovaním
Nevýhody:
Forma autorizácie vhodná len pre vybrané podania, ktoré nevyžadujú KEP
Nutné presviedčať OVM, aby uznávali tento spôsob autorizácie – mitigácia problému zapojením OVM, ktoré sú zapojené do životných situácií
V prípade potreby vytvárať auditné záznamy na špecializovaných portáloch – riziko omeškania projektu (4.Q.23/1.Q.24)
výhody a nevýhody

## Slide 7
Autorizácia odoslaním podania s opätovným prihlásením - predpoklady
Neriešime viacnásobnú autorizáciu (autorizáciu viacerými osobami)
SKTALK podania, dostane OVM do eDESKU. Pre niektoré OVM môže byť zjednodušením ak by boli objekty v SKTALK zapečatené. Pre tento prípad MIRRI osloví OVM a KCCKB a požiada o identifikáciu dopadov, aby sme presne určili, či je funkcionalita pečatenia potrebná.
Osoba je v elektronickej schránke a pri odoslaní podanie autentifikovaná najmenej na úrovni „pokročilá“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 910/2014“),
Podanie bude v technických metadátach obsahovať informáciu o spôsobe autorizácie a osobe, ktorá je autentifikovaná
Autorizuje sa podanie a prílohy ako celok (nie samostatne). Prítomnosť iného typu autorizácie (príloha podpísaná s KEP) sa nebude kontrolovať resp. blokovať.
Požadujeme aj autorizáciu pre osoby v zastupovaní
Zobraziť upozornenie, že kliknutím na tlačidlo „odoslať“ bude používateľom vyjadrený súhlas na spracovanie podania.
Služba bude mať v METAIS povolený takýto spôsob autorizácie.
predpoklady

## Slide 8
Popis riešenia
Popis riešenia

## Slide 9
Popis riešenia
Princípom autorizácie je odoslanie podania prihláseným užívateľom minimálne na úrovni QAA Level 3 po opätovnej autentifikácií
Kontrola a prijatie podania bude realizované na CAMP vo forme synchrónnej služby
Odoslané podanie sa dostane do eDesk UPVS
Pri spracovaní dôjde k nasledujúcim kontrolám:
  Správa bola odoslaná technickým účtom, ktorý patrí OVM
  Zhoda SenderId / SubjectId - autentifikovaná osoba je zhodná s odosielateľom správy
  Minimálny QAA Level 3 / Level of Assurance
  Opätovné prihlásenie sa bude kontrolovať vekom tokenu
  Validácia konfigurovaných autorizačných prostriedkov pre službu a formulár v MetaIS
  Kontrola zastupovania – OnBehalfOf v MetadataContainer
Konštruktor a lokalizátor starého UPVS sa nebude upravovať.
Využije sa logovanie auditných záznamov z CAMP
Opakovanú autentifikáciu pred odoslaním bude zabezpečená na strane portálu. Používanie opakovaného prihlásenia sa na CAMPe bude kontrolovať na základe času, kedy bol token vydaný
Potrebné logovanie v konštruktoroch správy – na MUPVS a na špecializovaných portáloch
  Potrebné overiť s KCCKB, či to má pozitívny dopad na bezpečnosť
Konfiguráciu (autorizačný prostriedok na vzťah koncová služba a formulár) bude evidovaná v MetaIS
popis riešenia

## Slide 10
Dopady na agendové systémy a špecializované portály - Autorizácia odoslaním podania
Agendové systémy
  spracovanie / zobrazovanie, že bola použitá táto forma autorizácie (z MetadataContainer)
  spracovanie / zobrazovanie ActorId a SubjectId z Assertions z Header z Sk-Talk a / alebo pri volaní CAMP spracovanie / zobrazovanie "nového ActorId“ z MetadataContainer – ak je potrebná detailnejšia kontrola, či bola autorizácia v zastúpení
  kontrola odpovedí z CAMP pri odosielaní podania, ktoré bude obsahovať validáciu správy/tokenu
  agendový systém by mal sťahovať správ z eDesk cez CAMP alebo cez UPVS priamo
Špecializovaný portál
  prepnutie rozhrania UIR z UPVS na CAMP, vytvorenie SKTalk s novou definíciou MetadataContainera
  logovanie vykonania autorizácie odoslaním podania (voliteľný - preveruje sa s bezpečnosťou)
  nastavenie parametrov služby / formulára v MetaIS
  zabezpečiť opakovanú autentifikáciu pred odoslaním
  zobrazovať právne upozornenie, že sa ide autorizovať odoslaním
  zabezpečiť ukladanie v odoslaných správach
dopady

## Slide 11
Aké sú potrebné kroky z pohľadu legislatívy pre jednotlivé možnosti
Legislatíva
• publikácia predbežnej informácie a indikatívny harmonogram legislatívneho procesu
• v nadväznosti na prerokovanie navrhovaných možností v príslušných pracovných skupinách MIRRI SR pripraviť legislatívny návrh novely vyhlášky MIRRI SR č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie
• analyzovať dopady novely vyhlášky na jednotlivé orgány verejnej moci, najmä vplyvy na rozpočet verejnej správy a informatizáciu (vo vzťahu k ITVS tých orgánov verejnej moci, ktoré sa rozhodnú akceptovať niektoré z nových riešení uznaných spôsobov autorizácie a v súvislosti s tým budú požadovať úhradu nákladov na zmenu ich ITVS),
• ukončenie MPK k novely vyhlášky s vyhodnotením pripomienok najneskôr do 15. mája 2023 z dôvodu nastavenia účinnosti novely vyhlášky od 1. júla 2023.

## Slide 12
Úspešná autorizácia
Autentifikácia
Výber autorizácie
Podanie bolo úspešne autorizované
Flow - pc
Vyberte si spôsob autorizácie:
Opätovným prihlásením
Pomocou eID
Výzva na opätovné prihlásenie
Výber podania

## Slide 13
Prihlásenie do aplikácie SvM
Zobrazenie dokumentu
Zadajte PIN
_ _ _ _ _ _
Prihlásenie
Zadajte PIN
_ _ _ _ _ _
Prihlásenie
Výber autorizácie
Slovensko v mobile
Autorizácia podania
14:52
po 5. septembra
Dokument bol podpísaný
Autorizácia úspešná
Výber autorizácie:
Opätovným prihlásením
eID s NFC
Remote signing
Notifikácia do aplikácie SvM
Flow - mobil
Výzva na opätovné prihlásenie

## Slide 14
ďakujeme

## Slide 15
Backup Slides

## Slide 16
Backup Slides
MOŽNÉ ÚROVNE DÔVERYHODNOSTI DIGITÁLNEJ IDENTIFIKÁCIE
Zdroj: Prezentácia AUTENTIFIKÁCIA A AUTORIZÁCIA V DIGITÁLNOM ŠTÁTE, Kongres ITAPA, November 2022, KCCKB

## Slide 17
Backup Slides
PRÁVNE ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH METÓD DIGITÁLNEJ IDENTIFIKÁCIE
Zdroj: Prezentácia AUTENTIFIKÁCIA A AUTORIZÁCIA V DIGITÁLNOM ŠTÁTE, Kongres ITAPA, November 2022, KCCKB